**附件：学生宿舍防盗窗局部改造施工安排表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 楼栋 | 数量 | 备注 |
| 6月5日 | 晖园11-12栋 | 67 | 整体拆除、局部切割 |
| 6月6日 | 晖园13-14栋 | 83 | 整体拆除、局部切割 |
| 6月7日 | 硕园1-2栋 | 81 | 整体拆除、局部切割 |
| 6月11日 | 硕园3-5栋 | 72 | 整体拆除、局部切割 |
| 6月12日 | 硕园6栋 | 58 | 局部切割 |
| 6月13日 | 沁园22-24栋、沁40 | 72 | 局部切割 |
| 6月14日 | 沁园27-30栋 | 86 | 局部切割 |
| 6月17日 | 沁园31-33栋 | 90 | 局部切割 |
| 6月18日 | 沁园34-36栋 | 83 | 局部切割 |
| 6月19日 | 沁园37-39栋 | 64 | 局部切割 |
| 6月20日 | 文园1-3栋 | 81 | 整体拆除、局部切割 |
| 6月21日 | 文园4-6栋 | 82 | 整体拆除、局部切割 |
| 6月24日 | 文园7-9栋 | 81 | 整体拆除、局部切割 |
| 6月25日 | 文园10-12栋 | 71 | 整体拆除、局部切割 |
| 6月26日 | 文园13-15栋 | 66 | 整体拆除、局部切割 |
| 6月27日 | 文园16-17栋 | 51 | 整体拆除、局部切割 |
| 6月28日 | 文园18-19栋 | 51 | 整体拆除、局部切割 |
| 7月1日 | 文园20-21栋 | 91 | 局部切割 |
| 合计 | | 1330 |  |